| Assunto: 6ª Reunião do Comitê Gestor de TIC – CGTIC-TJPE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solicitante: Desembargador Mauro Alencar (Presidente do CGTIC) |  |  |
| Data: 14/11/2012 | Hora Início: 09:30h | Hora Fim:13:00h |
| Local: Auditório da Corregedoria (6º andar do Thomaz de Aquino) |  |  |

# Integrantes

| Nome | Unidade (cargo/função) | Presença/obs |
| --- | --- | --- |
| DES. MAURO ALENCAR | PRESIDENTE DO CGTIC | PRESENTE |
| DR. CARLOS MORAES | JUIZ ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA | AUSENTE |
| DRA. MARIANA VARGAS CUNHA | JUÍZA ASSESORA DA CORREGEDORIA | PRESENTE |
| DR. JOSÉ ALBERTO | JUIZ INDICADO PELA PRESIDÊNCIA | AUSENTE |
| DR. HUMBERTO INOJOSA | PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR PJE | AUSENTE |
| DRA. NORMA DE MIRANDA LYRA | SECRETÁRIA DE TECNOLOGIA | PRESENTE |
| DR. CARLOS GONÇALVES | SECRETÁRIO JUDICIÁRIO | PRESENTE |
| DR. LEOVEGILDO MOTA | DIRETOR GERAL DO TJPE | PRESENTE |
| DR. JOÃO BATISTA | SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO | PRESENTE |
| DR. OSCAR GOMES | SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS | AUSENTE |
| DR. RICARDO LINS | COORDENADOR DA COPLAN | AUSENTE E REPRESENTADO POR DR. PAULO EMÍLIO |
| DES. LUIZ CARLOS FIGUEIREDO | COORDENADOR DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | AUSENTE E REPRESENTADO POR CARLA MALTA |
| DR. AÍLTON ALFREDO | COORDENADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS | AUSENTE |
| DES. LEOPOLDO RAPOSO | COORDENADOR DAS CENTRAIS DE CONCILIAÇÃO MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM | AUSENTE |

# CONVIDADOS

| Nome | Unidade | Presença/Obs |
| --- | --- | --- |
| ROBERTO DELGADO ARTEIRO | SETIC | PRESENTE |
| JUSTINIANO FREDERICO SARAIVA VASCONCELOS | SETIC | PRESENTE |
| ALESSANDRA BARBARA DE ALMEIDA | SETIC | PRESENTE |
| JULIANA NEIVA | SETIC | PRESENTE |
| RHYAN R. RANZAN DE BRITTO | SETIC | PRESENTE |

# PAUTA DA REUNIÃO

- Apresentação do painel de serviços de TIC;

- Acompanhamento dos projetos através do portfólio de projetos;

- Apresentação da priorização das demandas após aplicação do modelo sugerido pela SETIC e sua aprovação;

- Apresentação o portal do CGTIC;

# 4     TÓPICOS DISCUTIDOS / DEFINIÇÕES

- Início da reunião realizado pelo Desembargador Mauro Alencar;

- O Desembargador inicia a reunião expondo sua visão acerca das necessidades e dos benefícios do uso da tecnologia no apoio à prestação dos serviços jurisdicionais;

- Em seguida, Norma Lyra reportou ao Comitê o andamento dos projetos que se encontram com status em vermelho devido a atrasos, replanejamentos, suspensões ou outros pontos de atenção importantes que necessitem da ciência do Comitê, para as devidas providências;

- No momento em que foi apresentado o projeto do PJe, foi sugerida pelo Desembargador Mauro Alencar o agendamento de uma próxima reunião do CGTIC nas instalações da Central dos  Juizados Especiais do Recife, Fórum Des. Benildes Ribeiro, onde inicialmente o sistema seria demonstrado para os membros do Comitê, que, em seguida, verificariam seu funcionamento prático na Central;

- Na discussão sobre o projeto de audiência digital, foi externalizada pela SETIC a necessidade imediata de criação de um novo projeto que trate da implantação da audiência digital, com o objetivo de definir as estratégias utilizadas para sua implantação, no tocante as unidades jurisdicionais priorizadas, e dar início à aquisição de equipamentos de gravação e a preparação das salas de audiência. Como planejamento inicial, foi sugerido que, após a implantação na 1ª Vara Cível da Capital (piloto), o sistema fosse implantado nas Varas em que o Magistrado já está realizando gravações;

- Logo em seguida, foi sugerida a indicação de um Magistrado do TJPE para a gestão do projeto de implantação, tendo em vista que o gestor do projeto de audiência digital atual é o Dr. Emiliano Zapata da JFPB, e refere-se apenas ao desenvolvimento da solução;

- A pedido do Desembargador Mauro, ficou sob a incumbência da SETIC a criação de um expediente solicitando a designação deste Gestor destinado ao Presidente do Tribunal, a ser entregue em mãos pelo Desembargador;

- Ainda com relação ao projeto de audiência digital, devido à necessidade do TJPE de atender a uma das metas do CNJ para 2012 que solicita que cada tribunal tenha pelo menos uma unidade judiciária realizando o serviço de gravação de audiências, ficou definido que a COPLAN irá enviar para a SETIC a resolução que normatizou essa meta, e a Sra. Carla Malta irá prover a SETIC de informações sobre a utilização do Fidelis no CCMA, para que seja verificada se a meta foi de fato atendida. Caso confirmado, a COPLAN irá informar ao CNJ o cumprimento da meta;

- A SETIC informou aos membros do Comitê dados referentes à alta rotatividade dos seus principais colaboradores, devido aprovação em outros concursos, demonstrando quão impactante é esta rotatividade para as atividades desenvolvidas pela Secretaria.

- O secretario da SAD, João Batista, falou da preocupação com a rotatividade dos gerentes de projetos da SETIC no projeto de diárias;

- O desembargador Mauro mostrou-se solidário à SETIC e se colocou à disposição para apoiar qualquer pleito dessa secretaria perante o Presidente, na tentativa de reter os recursos humanos da SETIC.

- Como penúltimo tópico, foi apresentada uma proposta de utilização dos critérios de priorização das demandas. A mesma foi aprovada e já deve ser utilizada na próxima versão do portfólio de projetos e demandas.

- Por fim, foi apresentado ao Comitê o novo Portal do CGTIC e informado que além de informações sobre o Comitê, o portal possui todo o material de apoio utilizado nas reuniões ocorridas, tais como: pauta e ata das reuniões, apresentações, portfólio de projetos e demandas, e demais ferramentas de apoio utilizadas nas reuniões.

# Ações

| Ações | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Criação de Expediente destinado ao Presidente do TJPE, para criação do projeto de implantação da audiência digital e indicação de um gestor responsável. | SETIC | Sem data |
| Dr. Paulo Emílio ficou responsável pelo envio para a SETIC das informações da META do CNJ que solicita a implantação da audiência digital em uma unidade judiciária. | COPLAN | Sem data |
| Carla Malta ficou responsável pelo envio de informações para a SETIC da utilização de audiência digital no CCMA. | CCMA | Sem data |

# anexos

Lista de Anexos

# distribuição

Esta ata foi redigida por Rhyan Britto (rhyan.ranzan@tjpe.jus.br). Qualquer dúvida ou discordância, favor entrar em contato com o redator.